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	               สำเนาคู่ฉบับ

			                  		 


	    ประกาศเทศบาลตำบลยุโป
        เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560					 
				               ***************
		ด้วยเทศบาลตำบลยุโป  ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2560 นั้น เทศบาลตำบลยุโป  ได้จัดสรรงบประมาณซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์  จำนวน 3,000,000 บาท ก่อสร้างสาธารณูปโภค (ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างริมเส้นทางคมนาคมภายในตำบลยุโป   จำนวน 1,479,260 บาท   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาบลาเราะ - ทุ่งนา   หมู่ที่ 2  จำนวน 1,583,000 บาท โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลยุโป  จำนวน 1,500,000บาท โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บ้านยุโป หมู่ที่1จำนวน1,990,000บาท  และหน่วยงานมีความประสงค์จะจัดหาพัสดุเพิ่มเติม    จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  (ผด.5)   ประจำปีงบประมาณ 2560  ตามหนังสือที่ มท  0313.4/ว 1500    ลงวันที่  25  มิถุนายน  2542   เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และอาศัยอำนาจ  ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546
        	
 		เทศบาลตำบลยุโป  จึงขอประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  (ผด. 5)   ประจำปีงบประมาณ 2560  
		จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

					ประกาศ  ณ  วันที่  7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
[image: นายก]							
	

						     (นายธานินทร์    บือราแง)
					                นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

	

 

                                                     แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                       แบบ ผด. 5             
                                   ของเทศบาลตำบลยุโป
							
	
ลำดับที่
	
รายการ/จำนวน/วงเงิน
	ลำดับตามแผนจัดหา
	วิธีการจัดหา
	ส่งประกาศอย่างช้าภายใน
	กำหนดยื่นซองภายใน
	ทำสัญญาภายใน
	กำหนดส่งมอบภายใน (วัน)
	เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน
	
หมายเหตุ

	1

2



3


4

5
	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ
อเนกประสงค์
ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค    
(ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่อง
สว่างริมเส้นทางคมนาคมภายในตำบลยุโป)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายลาเราะ-ทุ่งนา    หมู่ที่ 2
โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลยุโป
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ บ้านยุโป
หมู่ที่ 1
	25

58



64


66

105

	วิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ



วิธีพิเศษ


วิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ


	-

-



-


-

-


	มกราคม 
2560
กุมภาพันธ์
2560


มีนาคม 
2560

เมษายน 
 2560
กุมภาพันธ์ 
2560


	กุมภาพันธ์ 
2560
มีนาคม 
2560


มีนาคม 
2560

พฤษภาคม 
2560
มีนาคม 
2560

		30

90



90


90

180
	มีนาคม 
2560
พฤษภาคม 
2560


มิถุนายน
2560

กรกฎาคม
2560
กันยายน
2560
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