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	 	          สำเนาคู่ฉบับ

			                     ประกาศเทศบาลตำบลยุโป
   		   เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
					        เพิ่มเติมครั้งที่ 2

				                 ***************	
		ด้วยเทศบาลตำบลยุโป  ได้จัดทำแผนจัดหาพัสดุ  (ผด. ๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดหาพัสดุ   ประจำปีงบประมาณ 2558 และกองช่าง ได้จัดส่งแผนการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานกองช่าง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 
        	
 		เทศบาลตำบลยุโป   จึงขอประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ (ผด. 2)  เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 

		จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

					ประกาศ  ณ  วันที่  10  พฤศจิกายน พ.ศ.  2557
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						     (นายธานินทร์    บือราแง)
                  นายกเทศมนตรีตำบลยุโป





	 
		



                                                                                                           แบบ ผด. 2/58
     แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558            
                                ของเทศบาลตำบลยุโป
                                  (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)							
	
ลำดับที่
	
ช่วงเวลา
	
รายการ/จำนวน(หน่วย)
	หน่วยงาน
เจ้าของงาน

	             เงินประมาณ
	
	เงินนอกงบประมาณ
	
วิธีจัดหา
	กำหนด
ส่งมอบ(วัน)
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	แผนงาน/งาน/โครงการ
		
	จำนวน
(บาท)
	ประเภท
	จำนวน
(บาท)
	
	
	

	81
	ต.ค.57-ก.ย.58
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	กองช่าง
	เคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปฯ
	30,000
	
	
	ตกลงราคา
	15
	

	82
	ต.ค.57-ก.ย.58
	ค่าการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชนและการวางผังชุมชน
	กองช่าง
	เคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปฯ
	20,000
	
	
	ตกลงราคา
	15
	

	83
	ต.ค.57-ก.ย.58
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
	กองช่าง
	เคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปฯ
	5,000
	
	
	ตกลงราคา
	15
	

	84
	ต.ค. 57-ก.ย.58
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	กองช่าง
	เคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
	78,000
	
	
	ตกลงราคา
	15
	

	85
	ต.ค. 57-ก.ย.58
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	กองช่าง
	เคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
	50,000
	
	
	ตกลงราคา
	15
	





2
	
ลำดับที่
	
ช่วงเวลา
	
รายการ/จำนวน(หน่วย)
	หน่วยงาน
เจ้าของงาน

	             เงินประมาณ
	
	เงินนอกงบประมาณ
	
วิธีจัดหา
	กำหนด
ส่งมอบ(วัน)
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	แผนงาน/งาน/โครงการ
		
	จำนวน
(บาท)
	ประเภท
	จำนวน
(บาท)
	
	
	

	86
	ต.ค.57-ก.ย.58
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	กองช่าง
	เคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ
	72,000
	
	
	ตกลงราคา
	15
	

	87
	ต.ค.57-ก.ย.58
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	กองช่าง
	อุตสาหกรรมและการ
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
	200,000
	
	
	ตกลงราคา
	30
	

	88
	ต.ค.57-ก.ย.58
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	กองช่าง
	การพาณิชย์
งานกิจการประปา
	72,000
	
	
	ตกลงราคา
	15
	

	89
	ต.ค. 57-ก.ย.58
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	กองช่าง
	การพาณิชย์
งานกิจการประปา
	200,000
	
	
	ตกลงราคา
	30
	

	90
	ต.ค. 57-ก.ย.58
	โครงการพลังงานสีขาว             เพื่อโลกสีเขียว
	กองช่าง
	งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	30,000
	
	
	ตกลงราคา
	15
	

	91
	ต.ค. 57-ก.ย.58
	โครงการบำรุงรักษาถนนกิจกรรมเสริมผิวแอสฟัลติก คอนกรีต  สายบ้านทุ่ง           เหรียง- บ้านบาโด  รหัสสายทาง 54-001
	
	
	
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,060,000 
	วิธีพิเศษ
	90
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